# Matriz de plan de acción

## El plan de acción

Incluye las actividades, las subactividades, los recursos necesarios, las personas responsables, el tiempo para llevar a cabo las acciones. El plan de acción participativo debe establecerse con base a criterios entendibles por todas las personas; la matriz es una representación gráfica de este plan, que debe ser clara para todos, ya que va a servir de base para el seguimiento y evaluación.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades | Subactividades | Recursos necesarios  (Económicos, reuniones, materiales) | Responsables | Fecha | | | | Cumplimiento |
| Oct | Nov | Dic | Ene | Si /No |
| Construcción de una palapa | Definir el espacio | Reunión  Toma de acuerdos  Espacio disponible e idóneo | Grupo  Constructor | X |  |  |  | Si |
|  | Cotizar con los constructores | Investigación sobre proveedores  Listado  Solicitar cotizaciones | Elvia y Addi | x |  |  |  | Si |
|  | Definir el constructor basados en el precio | Identificar experiencia  Tipo de madera necesaria  Análisis de costo basados en mano de obra y material | Grupo | x |  |  |  | Si |
|  | Medir el espacio | Experiencia del constructor | Constructor | x |  |  |  | Si |
|  | Definir los insumos y materiales | Corte de madera con respecto a fases lunares | Constructor y grupo |  | x |  |  | Si |
|  | Definir fecha de entrega | Reunión para acordar fecha de entrega | Constructor |  | x |  |  | Si |
|  | Primer de abono | Recursos económicos | Addi y Elvia |  | x |  |  | Si |
|  | Entrega de la palapa | Acuerdo con el constructor | Constructor |  |  |  | x |  |
|  | Finiquito de pagos | Recursos económicos | Addi y Elvia |  |  |  | x |  |